# 云迁移技术服务合同

合同背景说明

甲方（委托方）为某大型传统制造企业，上市公司，年营收超过200亿元，拥有多个核心业务系统，包括ERP系统、MES系统、CRM系统、供应链管理系统等。由于数字化转型战略需要，甲方决定将核心业务系统迁移至公有云。

乙方（服务方）为某知名云服务提供商的子公司，专注于企业级云迁移服务，拥有丰富的云迁移经验和专业的技术团队，具备多项云迁移相关认证。

甲方委托乙方提供云迁移方案设计与实施服务，包括迁移方案设计、系统改造、数据迁移、测试验证、上线切换等。项目总价520万元。

本合同存在以下故意埋入的风险点：迁移失败责任免除过宽、数据丢失赔偿上限过低、迁移时间窗口与业务连续性矛盾、云资源费用承担不清、缺少回滚方案条款、缺少性能基准测试条款、缺少安全评估条款、付款条件偏向服务商。

──────────────────────────────────────────────────

## 合同编号：CG-TC-2026-008

签订日期： 2026年6月18日

签订地点： 深圳市南山区

──────────────────────────────────────────────────

## 甲方（委托方）

公司名称： 深圳华创智造科技股份有限公司

统一社会信用代码： 91440300MA55555555

法定代表人： 林志华

注册地址： 深圳市南山区高新技术产业园区华创大厦

联系电话： 0755-86668888

电子邮箱： procurement@hczz.com

股票代码： 002XXX

## 乙方（服务方）

公司名称： 上海云启迁移科技有限公司

统一社会信用代码： 91310115MA66666666

法定代表人： 周明杰

注册地址： 上海市浦东新区张江高科技园区云启大厦

联系电话： 021-58886666

电子邮箱： contract@yunqi-migrate.com

──────────────────────────────────────────────────

## 第一条 定义与解释

1.1 "目标系统" 指甲方计划迁移至公有云的核心业务系统，包括ERP系统、MES系统、CRM系统、供应链管理系统等。

1.2 "云迁移" 指将目标系统从甲方现有数据中心迁移至公有云平台的过程，包括方案设计、系统改造、数据迁移、测试验证、上线切换等环节。

1.3 "迁移窗口" 指约定的系统迁移和切换时间。

1.4 "回滚" 指在迁移失败时将系统恢复到迁移前状态的操作。

1.5 "业务连续性" 指甲方业务系统在迁移过程中和迁移后的正常运行。

1.6 "云资源" 指公有云平台提供的计算、存储、网络等资源。

1.7 "保密信息" 指一方在合同履行过程中知悉的另一方未公开的技术信息、业务信息、数据信息及其他敏感信息。

## 第二条 服务范围

2.1 乙方同意为甲方提供以下云迁移技术服务：

（一）迁移方案设计：对目标系统进行全面评估，制定详细的迁移方案；

（二）系统改造：对目标系统进行必要的改造和适配，确保兼容云平台；

（三）数据迁移：将目标系统的数据迁移至云平台；

（四）测试验证：对迁移后的系统进行全面测试和验证；

（五）上线切换：完成系统的正式切换和上线；

（六）迁移后支持：提供迁移后的技术支持和问题处理；

（七）甲方合理要求的其他云迁移服务。

2.2 乙方应按照甲方的业务需求和行业最佳实践提供服务。

2.3 对于超出本合同约定范围的服务需求，双方应另行协商并签署补充协议。

## 第三条 项目周期与里程碑

3.1 本项目周期为 8个月，自2026年7月1日起至2027年2月28日止。

3.2 项目里程碑如下：

| 阶段 | 时间节点 | 主要工作 |
| --- | --- | --- |
| 第一阶段 | 2026年7月-8月 | 迁移方案设计与评估 |
| 第二阶段 | 2026年9月-10月 | 系统改造与数据迁移 |
| 第三阶段 | 2026年11月-12月 | 测试验证与上线切换 |
| 第四阶段 | 2027年1月-2月 | 迁移后支持与优化 |

3.3 系统迁移和切换应在周末进行，确保周一正常营业。

3.4 乙方应按照里程碑计划推进项目，如需调整计划应提前15日书面通知甲方。

## 第四条 迁移方案

4.1 乙方应在项目启动后30日内完成迁移方案设计，并提交甲方审批。

4.2 迁移方案应包括以下内容：

（一）系统评估报告；

（二）迁移架构设计；

（三）迁移步骤和时间计划；

（四）风险评估和应对措施；

（五）测试方案和验收标准。

4.3 迁移方案经甲方审批后方可实施。

4.4 迁移方案的重大变更应经甲方书面同意。

## 第五条 验收标准

5.1 甲方应在系统上线后30个工作日内完成验收。

5.2 验收标准如下：

（一）系统功能完整，满足业务需求；

（二）系统性能达到迁移前水平或合同约定标准；

（三）数据完整性和准确性得到验证；

（四）系统安全符合甲方要求。

5.3 如系统未通过验收，甲方应书面通知乙方，乙方应在15个工作日内完成整改并重新提交验收。

5.4 系统通过验收后，双方应签署验收确认书。

## 第六条 服务费用与支付

6.1 本项目服务总费用为人民币 520万元（大写：伍佰贰拾万元整）。

6.2 费用明细如下：

| 服务项目 | 费用（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 迁移方案设计 | 80 | 第一阶段 |
| 系统改造与数据迁移 | 200 | 第二阶段 |
| 测试验证与上线切换 | 160 | 第三阶段 |
| 迁移后支持 | 40 | 第四阶段 |
| 项目管理与协调 | 40 | 全程 |
| **合计** | **520** |  |

6.3 支付方式：

（一）合同签署后10个工作日内，甲方支付合同总额的20%，即104万元；

（二）迁移方案审批通过后10个工作日内，甲方支付合同总额的20%，即104万元；

（三）数据迁移完成后10个工作日内，甲方支付合同总额的25%，即130万元；

（四）系统上线切换完成后10个工作日内，甲方支付合同总额的25%，即130万元；

（五）项目验收通过后10个工作日内，甲方支付合同总额的10%，即52万元。

6.4 乙方应在收到款项后5个工作日内向甲方开具等额增值税专用发票。

6.5 甲方逾期支付服务费的，每逾期一日按未付金额的0.05%向乙方支付滞纳金。

## 第七条 云资源费用

7.1 迁移期间的云资源费用由甲方承担。

7.2 乙方应提前向甲方提供云资源费用预估，甲方确认后方可开通。

7.3 乙方应合理使用云资源，避免浪费。

7.4 云资源费用的具体金额和支付方式由双方另行约定。

## 第八条 甲方权利与义务

8.1 甲方有权要求乙方按照合同约定提供云迁移服务。

8.2 甲方应向乙方提供必要的系统访问权限和技术资料。

8.3 甲方应指定专人与乙方对接，协调项目相关事宜。

8.4 甲方应按时足额支付服务费用和云资源费用。

8.5 甲方应配合乙方的迁移工作，提供必要的业务支持。

## 第九条 乙方权利与义务

9.1 乙方有权按照合同约定收取服务费用。

9.2 乙方应按照合同约定的服务范围和标准提供云迁移服务。

9.3 乙方应建立完善的项目管理体系，确保项目质量。

9.4 乙方应妥善保管甲方提供的数据和资料。

9.5 乙方应配合甲方的合理监督检查。

9.6 乙方不得擅自将项目转包给第三方。

9.7 乙方应确保项目团队具备相应的专业能力。

9.8 乙方应对迁移过程中可能出现的风险进行评估和预警。

## 第十条 数据安全与保密

10.1 乙方在迁移过程中将接触甲方的大量业务数据，应采取合理措施保护数据安全。

10.2 乙方应建立数据安全管理制度，明确数据安全责任。

10.3 乙方应确保项目人员遵守甲方的数据安全管理规定。

10.4 乙方不得将甲方数据用于本项目以外的任何目的。

10.5 双方应对在合同履行过程中知悉的对方保密信息承担保密义务。

10.6 保密期限为本合同有效期内及合同终止后 3年。

10.7 乙方在迁移过程中应采取加密传输、访问控制、操作审计等技术措施保护甲方数据安全。未经甲方书面同意，乙方不得将甲方数据存储于中国境外的服务器或数据中心。

10.8 乙方应制定详细的数据备份与灾难恢复方案，并在迁移实施前提交甲方审批。数据备份应采用全量备份与增量备份相结合的方式，备份频率不低于每日一次，备份数据应异地存储且保留期限不少于90日。

10.9 乙方应每季度向甲方提交数据安全审计报告，内容包括数据访问日志、安全事件记录、漏洞扫描结果及整改情况等。

## 第十一条 通知与送达

11.1 双方因履行本合同而相互发出或提供的所有通知、文件、资料等，均应以书面形式通过专人送达、挂号信、快递或双方确认的电子邮件方式发送至本合同首部所载地址或邮箱。

11.2 一方变更通知地址或联系方式的，应在变更后5个工作日内书面通知对方。未及时通知的，原地址或联系方式仍视为有效送达地址。

11.3 以电子邮件方式发出的通知，以发送方邮件服务器显示发送成功之时视为送达；以快递或挂号信方式发出的通知，以对方签收之日视为送达。

## 第十二条 违约责任

11.1 任何一方违反本合同约定，应承担违约责任。

11.2 因乙方原因导致迁移失败的，乙方应承担相应的违约责任，但因不可抗力、甲方原因或第三方原因导致的除外。

11.3 因乙方原因导致数据丢失的，乙方应承担赔偿责任，但赔偿金额不超过合同总额的10%。

11.4 因甲方原因导致项目延期的，乙方不承担违约责任，项目周期相应顺延。

11.5 任何一方违约给对方造成损失的，违约方应赔偿对方的直接经济损失。

11.6 乙方违约的最高赔偿金额不超过合同总额的20%。

## 第十二条 不可抗力

12.1 因不可抗力导致本合同无法履行的，受影响方应在不可抗力发生后15日内书面通知对方，并提供相关证明材料。

12.2 不可抗力包括但不限于自然灾害、战争、政府行为、法律法规变更等。

12.3 因不可抗力导致合同无法履行的，双方均不承担违约责任。

12.4 不可抗力持续超过90日的，任何一方有权书面通知对方终止本合同。

## 第十三条 争议解决

13.1 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

13.2 双方在履行本合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。

13.3 协商不成的，任何一方均有权向深圳国际仲裁院申请仲裁。

## 第十四条 合同变更与补充

14.1 本合同的任何修改、补充均应以书面形式作出，并经双方签字盖章后生效。

14.2 本合同的修改、补充与本合同具有同等法律效力。

14.3 本合同未尽事宜，双方可另行签署补充协议。

## 第十五条 其他约定

15.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。

15.2 本合同一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力。

15.3 本合同附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同正文具有同等法律效力。

──────────────────────────────────────────────────

## 附件清单

附件一：《目标系统清单》

附件二：《迁移方案模板》

附件三：《保密协议》

附件四：《验收标准》

附件五：《云资源费用预估》

──────────────────────────────────────────────────

## 签章区

甲方（盖章）： 深圳华创智造科技股份有限公司

法定代表人（或授权代表）签字：________________

日期：______年______月______日

──────────────────────────────────────────────────

乙方（盖章）： 上海云启迁移科技有限公司

法定代表人（或授权代表）签字：________________

日期：______年______月______日